|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  Hasta la fecha actual, no hemos podido cumplir con las actividades planteadas en la carta Gantt con los tiempos propuestos y/o establecidos, la mayor parte qué tememos completada en su mayoría seria el modelo lógico de la base de datos, algunas partes importantes como la programación del proyecto se han retrasado un poco con el tiempo estimado, estos retrasos han afectado al cumplimiento del tiempo estregado en la carta Gantt, pero el retraso es crucial dado que el modelo de la base de datos es un punto muy fundamental en nuestro proyecto, dado que es donde definiremos nuestras reglas de negocio.  **Factores que han facilitado en proyecto APT:** La principal fuente que han facilitado en proyecto a sido la comunicación en el equipo ya que nos ha permitido superar diversos obstáculos técnicos de forma eficiente, además de debates entre nosotros para poder tener más ideas claras de cómo mejorar y/o descubrir posibles problemas que puedan surgir y poder identificarlos en esta etapa.  **Factores que han dificultado en proyecto APT:** La principal fuente que han dificultado este proyecto es el tiempo que le hemos tenido disponible para dedicarnos a este mismo, ya sea por problemas externos que nos dificultar estar más centrado en el proyecto, además hemos tenido dificultados con las reglas de negocios ya que estas están centradas en el modelo de la base de datos, ya que si no terminado o definimos bien las reglas de negocio no podremos finalizar esa fase. |

|  |
| --- |
| 2. |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  El retaso que hemos tenido en el proyecto se debe al modelado de la base de datos, ya que esta es una parte fundamental de nuestro proyecto, ya que las reglas de negocio despenden de como definido directamente esta estructura, por este motivo hemos tenido que tomar mas tiempo en esta etapa ya que es un proceso que tenemos que definir bien las reglas de negocio, además de que esto es una inversión crucial para prevenir problema a futuro. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Evaluó mi trabajo de una manera correcta en mi equipo, destaco en la creación de ideas para la base de datos logrando identificar alguna fallas en el modelo lógico de esta, igual gracias a los consejos dados por el docente a cargo de la asignatura que nos dio ideas super claras de cómo podríamos mejorar la estructura, además de que el trabajo en equipo para poder evaluar las dificultades y problemas que se han presentado y pode tomar decisiones para poder solucionarnos y lograr ajustar el tiempo al cronograma a sigo un gran punto, y algo que podría mejorar para mi trabajo es poder gestionar mis tiempos asignado al proyecto. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Respecto a lo que hemos pasado por estos 4 años en la institución, ya que en el ámbito laboral la tecnología cada día avanza mas y hay que aprender como adaptarse a esos mismos cambios y que cada mes surgen nuevos problemas a lo largo del tiempo yo uno siempre debe tener planes de contingencia para esos casos, un ejemplo seria el momento de la creación de la base de datos y que tuvimos algunos inconvenientes para poder tener una lógica de negocios correcta ya que nos faltaban tablas o algunas uniones pero gracias a la ayuda del docente que nos brindo pudimos detectarlas y poder tener una idea lógica más contundente para nuestro proyecto. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  En estos momentos creo que no sería necesario ya que cada uno ya tiene designadas sus áreas de interés y habilidad como en mi caso seria el desarrollo de la base de datos y la de mi compañero Ayax Rebolledo está en el área del desarrollo de la interfaz de usuario y el CRUD, esta distribución asta ahora nos a funcionado bien y lo que destaco de nuestro grupo y que cada integrante del equipo ayuda al otro ya que tenemos un poco de conocimiento en esas áreas igual, u ejemplo claro seria que al momento de la creación de la base de datos las ideas dadas por mi compañero fueron fundamentales para poder avanzar en el proyecto de manera correcta.  Las nuevas actividades después de que establezcamos bien las reglas de negocio y este bien estructurada la base de datos, procederán a crearse nuevas tareas relacionadas a la creación del CRUD y la interfaz de usuario, y dado que estas tareas requieren un poco más colaboración más estrecha vamos a dividir el trabajo de forma equitativa sin dejas de trabajar en paralelo y con esto poder asegurar la calidad en cada etapa. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  Evaluó en trabajo en equipo de una manera positiva ya que a lo largo del proyecto siempre se a tenido una gran comunicación fluida, esto nos a ayudado a tener un enfoque más claro en el proyecto, los aspectos positivos a destacar serian la gran comunicación que hay en el quipo para poder plantear ideas o poder solucionar problemas que se van formando y poder solucionarlos de manera eficiente, hemos podidos realizar la división de tareas de manera efectiva en relación a las fortalezas de cada integrante del equipo, pero lo que podríamos mejorar en este mismo es poder mejorar la gestión del tiempo, ya que si digo hemos tenido una gran comunicación y una muy buena organización emos tenido contratiempo un ejemplo claro es en la creación de las reglas de negocios ya que tuvimos un contratiempo que no estaba especulado que nos ha afectado, pero no de manera crucial. Podríamos mejorar en planificar mejora las fases del proyecto y anticipa posibles problemas a futuro y poder asignar más tiempo a esas áreas para poder superar esos obstáculos. |